Sprint Review

**Team**: *IT Group* **Project: Fifa spelen**

**Sprint**: *sprint1* **Sprint periode**: van  *11-Feb-21* tot *04-Mar-21*

|  |  |
| --- | --- |
| Datum review | *7-Mar-21* |
| Participanten | Ahrirou Achraf, Komut Salih, Barry Mamadou, Ziani Adil |

**Realisaties**:

* Rolverdeling besproken.
* Wireframes aangemaakt voor verschillende platforms.
* Startdocument ingevuld en afgegeven.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Communicatie tussen de teamleden was positief. | Samenkomen voor een meeting bleek niet altijd even makkelijk. | De rolverdeling was een beetje slordig. |
| Iedereen heeft zijn deel afgewerkt. |  | De taak was te snel en onaandachtig afgewerkt. |
| Teamleden waren bereid elkaar te helpen. |  |  |
|  |  |  |

**Acties**:

* Meetingen goed op voorhand plannen
* De rolverdeling zeer gedetailleerd uitschrijven zodat iedereen exact weet wat ze moeten doen.
* Ervoor zorgen dat we ons meer richten op kwaliteit i.p.v alles zo snel mogelijk af te krijgen.